|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint** | |
| **Nº: 1** | **Objetivo:**  **SPRINT 1** |
| **Desde: 22/01/24 Hasta: 26/1/24**  **-Componer guía de estilos**  **-Creación de wireframe y plantilla en Penpot**  **-Creación del product backlog**  **-Investigación sobre tecnologías a utilizar.**  **-Preparación del react y repositorio.**  **-Paleta de colors.** | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar: Valencia**  **Fecha: 26/01/2024**  **Hora: 12:02** | |
| **Scrum Master: Rubén** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint** | |
| **Nº: 2** | **Objetivo:**  **SPRINT 2** |
| **Desde: 29/01/24 Hasta: 02/02/24**  **-Finalizar penpot**  **-Finalizar StyleGuide**  **-Revisión y diseño de base de datos**  **-Hacer landing page**  **-Hacer header y footer** | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar: Valencia**  **Fecha: 02/02/2024**  **Hora: 12:02** | |
| **Scrum Master: Rubén** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint** | |
| **Nº: 3** | **Objetivo:**  **SPRINT 3** |
| **Desde: 30/01/23 Hasta: 3/2/23**  **Terminar todas las páginas**  **Completar componentes**  **Finalizar y revisar documentación**  **Revisar responsive**  **Finalizar interacciones web -> server**  **Preparar máquinas**  **Preparar server** | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar: Valencia** | |
| **Scrum Master: Rubén** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint** | |
| **Nº: 4** | **Objetivo:**  **SPRINT 4** |
| **Desde: 06/02/23 Hasta: 10/2/23**  **-AWS:** Subida, configuración y ajuste de errores no presentes al trabajar de manera local  **-Añadida opción de cambio de contraseña**  **-Creación clase con funciones en PHP:** Adaptabilidad de código  **-Reestructuración final de MVC:** Cambio de nombre de archivos y mejora en la organización  **-Comentarios del código:** Añadimos código explicativo sobre funciones y demás  **-Corrección de errores:** Corrección de bugs y enlaces , así como corrección en verificaciones y opciones de accesibilidad al usuario. | |
| **Revisión del Sprint**  **Lugar: Valencia**  **Fecha: 10/2/2023 Hora: 13:30** | |
| **Scrum Master: Rubén** | |